**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **УВАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

 ТАТАРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19.03.2018г. с.Увальское №36

**О ПРОВЕДЕНИИ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ УВАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА В 2018 ГОДУ**

 В соответствии с [Федеральным законом от 21.12.1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"](http://docs.cntd.ru/document/9009935), в целях обеспечения функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения, снижения риска и смягчения последствий возможного весеннего половодья и сезонных паводков на территории Увальского сельсовета, руководствуясь Уставом Увальского сельсовета,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Создать и утвердить состав противопаводковой комиссии с целью контроля выполнения мероприятий и работ, связанных с половодьем в весенне-летний период 2018 года (приложение №1).

2.Утвердить и ввести в действие «Положение о противопаводковой комиссии Увальского сельсовета Татарского района Новосибирской области» (приложение №2).

3. Утвердить план проведения противопаводковых мероприятий на территории Увальского сельсовета в 2018 году (приложение3).

4. Утвердить правила о порядке действия населения при угрозе и затоплении населённых

пунктов Увальского сельсовета и распространить информационные листовки среди населения (приложение №4).

5. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации Увальского сельсовета.

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Увальского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Спешилов

Исп. Н.И.Максименко

 40195

 Приложение №1

 к постановлению №36 от 19.03.18

**СОСТАВ**

**ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ УВАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:** А.П. Спешилов – Глава Увальского сельсовета

**Члены комиссии:** 1.Комаров Р.Н.. – зам.пред. СПК Розентальский

 2.МаксименкоН.И. – специалист Увальского сельсовета

 3.Сыченко А.А. – депутат Совета депутатов

 Увальского сельсовета

 4.Голяченко Л.А. – директор МУП Увальское с. Увальского

 5.Калугин О.Н. – депутат Совета депутатов Увальского сельсовета.

 Приложение №2

 к постановлению №36 от 19.03.18

 **ПОЛОЖЕНИЕ**

 **о противопаводковой комиссии Увальского сельсовета**

1.  Противопаводковая комиссия назначается главой Увальского сельсовета..

2.  Противопаводковая комиссия имеет статус рабочей группы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечения [пожарной безопасности](http://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/%22%20%5Co%20%22%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C) (КЧС и ПБ) сельского поселения.

3.  Решения противопаводковой комиссии оформляется как протоколами и решениями рабочей группы КЧС и ПБ, а также постановлениями (распоряжениями) главы Увальского сельсовета , подготовленными по инициативе КЧС и ПБ.

4.  Противопаводковая комиссия создается в целях:

- разработки планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка, гидротехнических сооружений, плотин и водопропускных систем, а также оповещению населения в случае возможного подтопления территории;

- организации создания необходимых запасов [строительных материалов](http://pandia.ru/text/tema/stroy/materials/%22%20%5Co%20%22%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%28%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20pandia.ru%29) (глина, щебень, дорожная смесь и т. д.) для ликвидации угрозы размыва земляных плотин. Заключение договоров на их поставку с предприятиями;

-своевременного сбора сведений и анализа паводковой обстановки, ее влияния на объекты экономики и населенные пункты, определения возможных мест образования ледяных заторов, размыв дамб, разрушения плотин, затопления участков местности;

- определения объемов предупреждения мероприятий, сроков их проведения и назначения ответственных исполнителей, принятия решений на создание запаса материальных средств;

- проведение учета всех плавсредств (лодки, боты, каюки), средств радиосвязи;

-принятие мер по предупреждению размыва кладбищ, попадающих в зоны возможного затопления;

- осуществления комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попадающего в зону затоплении, особенно острыми кишечными инфекциями;

- планирования и выполнение мероприятий по оповещению населения, организаций о надвигающейся опасности с использованием радио, средств звуковой и световой сигнализации, подворного обхода;

- проведения комплекса мер по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы, определения и доведения до сведения каждого жителя сигналов об экстренной эвакуации и порядка действий по ним.

5. Ежегодно до начала паводков и купального сезона, в осеннее-зимний период – перед активным ледообразованием на [водоемах](http://pandia.ru/text/category/vodoem/%22%20%5Co%20%22%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%BC), противопаводковой комиссией готовятся предложения для принятия решения и издания Главой Увальского сельсовета соответствующих постановлений на проведение противопаводковых мероприятий, предупреждения [несчастных случаев](http://pandia.ru/text/category/neschastnij_sluchaj/%22%20%5Co%20%22%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9) на водах Увальского сельсовета, а также представляется план работы противопаводковой комиссии.

6. Противопаводковая комиссия Увальского сельсовета, при угрозе возникновения затопления работает в дежурном режиме и проводит следующие мероприятия:

- организуют круглосуточный контроль за паводковой обстановкой в зоне возможных паводков, используя гидрологические посты (водомерные посты) поселения и своих наблюдателей;

- поддерживает постоянную связь и обменивается информацией с КЧС и ПБ (противопаводковыми комиссиями) поселений района;

- проводит учения (тренировки) по противопаводковой тематике и организует обучение населения правилам поведения и действиям во время наводнений;

- отправляет соответствующие донесения в вышестоящие органы управления;

- уточняет и корректирует планы противопаводковых мероприятий с учетом складывающейся обстановки;

- решением Главы Увальского сельсовета организует круглосуточные дежурства спасательных сил и средств;

- уточняет (предусматривает) места временного отселения пострадавших жителей из подтопленных (разрушенных) домов, организует во взаимодействии с эвакоприемной комиссией Увальского сельсовета, подготовку [общественных зданий](http://pandia.ru/text/category/obshestvennie_zdaniya/%22%20%5Co%20%22%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)(школ, клубов и т. д.);

- предусматривает обеспечение эвакуируемого населения всем необходимым для жизни;

- согласует сохраны имущества, оказавшегося в зоне затопления;

- организует круглосуточные дежурства по наблюдению за изменением уровня воды на участках наводнения;

7. Основные задачи противопаводковой комиссии Увальского сельсовета от ЧС;

- участие в прогнозировании и оценки социально-экономических последствий ЧС на территории Увальского сельсовета;

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС;

- участие в предупреждении и ликвидации ЧС;

- осуществление мероприятий по [социальной защите](http://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/%22%20%5Co%20%22%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F) населения, пострадавшего от ЧС.

 Приложение №3

 к постановлению № 36 от 19.03.18

**План проведения противопаводковых мероприятий на территории Увальского сельсовета в 2018 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп.п. | Наименование мероприятий  | Срок выполнения работ  | Ответственный исполнитель  |
|  |
| 1  | Уточнить количество населения, дворов, попадающих в зону возможного подтопления в период весеннего половодья, а также объектов сельхозпроизводства. | март  | Максимова Н.А. А.П.Спешилов |
| 2  | Обеспечение приведения подведомственных территорий и дворов в надлежащее состояние, очистку территории от снега, льда, бытового мусора и несанкционированных свалок. Своевременный сбор и вывоз снега, бытового мусора с подведомственных территорий и дворов. | март  | Максименко Н.И.А.П.Спешилов Сыченко А.А. Калугин О.Н  |
| 3  | Доведение до населения ***порядка действий*** и ***правил поведения*** в случае осуществления эвакуации  | до 25 марта  | Глава сельского поселения, специалисты, депутатыруководители предприятий, организаций и учреждений  |
| 4  | Проверка состояния  водопроводных колодцев  с целью   исключения попадания паводковых вод.   Создание достаточного запаса   средств  обеззараживания питьевой воды на объектах водоподачиКонтроль за качеством питьевой воды в период весенне-летнего паводка.                              Обследование и контроль технического состояния гидротехнических сооружений и других водохозяйственных объектов в населенных пунктах.Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабже­ния) на предмет безаварийной работы | в течение периода половодья . | Противопаводковая комиссияДиректор МУП «Увальское»Зам.председателя СПК «Розентальский» Комаров Р.Н. |
| 5  | Принятие мер по исключению смыва в водоемы запасов минеральных удобрений и навозных масс с животноводческих ферм СПК «Розентальский» и личных подсобных хозяйств. | до 25 марта  | А.П.СпешиловЗам.председателя СПК «Розентальский» Комаров Р.Н. |
| 6  | Организация оперативного контроля за зонами возможного затопления. | С началом паводка  | А.П.Спешилов |
|  |
| 7  | Установление с началом паводка в администрации сельского поселения круглосуточного дежурства должностных лиц. | С началом паводка при угрозе подтопления  | А.П.Спешилов |
| 8  | Организация работ по контролю и своевременному ремонту, укреплению устойчивости конструктивов для линий электроснабжения и связи.Проведение мероприятий по повышению защищённости конструктивов для линий электроснабжения и связи от размывов.Проведение мероприятий по повышению защищённости объектов трансформаторных подстанций от размывов и затоплений. | С началом паводка при угрозе подтопления | А.П.Спешилов |
| 9  | Осуществление постоянного контроля за прохождением паводка, немедленное сообщение в ЕДДС района об угрозе опасности для населения | С началом паводка при угрозе подтопления | А.П.Спешилов |

 Приложение №4

 к постановлению № 36 от 19.03.18

**Правила**

**о порядке действия населения при угрозе и затоплении населённых**

**пунктов Увальского сельсовета**

Получив предупреждение об угрозе наводнения по средствам массовой информации, жители населённых пунктов, которые подвержены затоплению, должны сообщить об этом своим близким, соседям, знакомым. Продолжая распространять информацию - готовьтесь к эвакуации.

Прежде чем покинуть дом, позаботьтесь о его сохранности, для чего следует:

- отключить воду, газ, электроэнергию

- потушить горящие печи отопления

- перенести на чердаки ценные вещи и предметы

- вывести в безопасные места скот и домашних животных

- закрыть окна и двери досками или фанерой

При получении сигнала о начале эвакуации или с началом затопления, необходимо: быстро собрать и взять с собой все документы, деньги, ценности, лекарства, запасной комплект одежды, запас продуктов питания и воды на несколько дней и следовать на объявленный эвакуационный пункт или в безопасные места.

«При внезапном наводнении необходимо: как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место или забраться на крышу дома и быть готовым к организованной эвакуации на воде.

Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи:

- в светлое время суток - вывесить на высоком месте яркие полотнища

- в тёмное время - подавать световые сигналы.