ОТЧЕТ

о реализации проекта развития территории Увальского сельсовета Татарского района Новосибирской области, основанного на местных инициативах в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» 2024 года

1. Наименование проекта: ««Устройство спортивной площадки в селе Увальское Татарского района Новосибирской области»»

2. Место реализации проекта:

|  |
| --- |
| Муниципальное образование: Увальский сельсовет Татарского района Новосибирской области |
| Населенный пункт: село Увальское |
| Месторасположение объекта: Татарский район, Увальский сельсовет, село Увальское, улица Школьная 4б/1 |

3.Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Показатель  (руб.) |
| Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области | 2 500 000,00 |
| Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района | 801 668,70 |
| Собственные средства жителей поселения | 130 000,00 |
| Средства организаций и других внебюджетных источников(спонсорство) | 120 000,00 |
| Итого: | 3 551 668,70 |

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

|  |  |
| --- | --- |
| Форма вклада | Показатель  (руб.) |
| Нефинансовое участие жителей поселения, организаций | 94288,35 |
| Иные формы (материалы, товары) | 0 |
| Итого: | 94288,35 |

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

|  |  |
| --- | --- |
| Источники финансирования | Показатель  (руб.) |
| Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области | 1712460,51 |
| Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района | 549186,09 |
| Собственные средства жителей поселения | 89047,95 |
| Средства организаций и других внебюджетных источников(спонсорство) | 82198,10 |
| Итого: | 2 432 892,65 |

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

|  |  |
| --- | --- |
| Форма вклада | Показатель  (руб.) |
| Нефинансовое участие жителей поселения, организаций | 94288,65 |
| Иные формы (материалы, товары) |  |
| Итого: | 94288,65 |

7. Период реализации проекта:

Начало реализации проекта 01.08.2024г.

Завершение реализации проекта 14.10.2024 г.

8. Приложение

8.1 Скриншот страницы на официальном сайте участника конкурсного отбора, который подтверждает публикацию отчета о реализации проекта.

8.2 Фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения ( трудовое участие ) в форматах: jpg,png.

Глава Увальского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.П. Спешилов

Руководитель уполномоченной группы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Усова

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано: | |
| Управление финансов и налоговой политики Татарского района Новосибирской области | Начальник  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Мельникова |